ردًا على ما قدمه المدعى عليه والذي تضمن معلومات مغلوطة وجب علينا تفنيدها:

- بخصوص ما زعمه وكيل المدعى عليها من أن عقد موكلتي انتهى، بما يُغني -بحسب قوله- عن فسخه (فغير صحيح نظامًا ولا واقعًا)، ومردود عليه بأن تعاقدنا مع المدعى عليها تخلله فترات حظر كورونا – وهذا ما ذكرناه تفصيلًا بمذكراتنا الأولى – ومنعًا للتكرار نحيل لما ورد بطلب إضافة المذكرة المقدم تحت الرقم (4611017905).

- بشأن ادعاء وكيل المدعى عليها أن المعاملة مزوّرة، وادعاؤه أنه استُدعي من وزارة الإسكان؛ فهذه أقوال مرسلة لا تسندها دليل، ومردودة شكلًا وموضوعًا.

- فيما أورده ممثل المدعى عليها حول تقرير الخبير، وما زعمه من قصور في ما قدمته المدعية وعدم استفادة موكلته من الأعمال، فغير صحيح ويسند دفعنا بعدم صحته ما ذُكر في تقرير الخبير نفسه، والذي أقر بالأعمال المنفذة من المدعية وقيمتها – وهذا يؤكد أداءها للالتزامات التعاقدية من حيث المبدأ، ويُثبت أحقيتها في المطالبة على الرغم من ان التقرير لم يمنح المدعية حقوقها.

- ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعية لم تقم بواجبها في تصحيح الوضع – فهنا ننصح وكيل المدعى عليه بالرجوع لنطاق الأعمال الواردة بالعقد والتي ليس من ضمنها تقديم معاملة تصحيح وضع – وأما بخصوص الإشعار فا نؤكد أن الإشعار مرفق بمذكراتنا السابقة.

- ما ورد على لسان ممثل المدعى عليها من أن المدعية لم تُبادر بتقديم معاملة تصحيح الوضع، فهو مردود من وجهين:

- أن نطاق الأعمال التعاقدية -وفقًا لما هو وارد في العقد المبرم بين الطرفين- لا يشمل تقديم معاملة تصحيح وضع، ومن ثم فلا يصح مساءلة المدعية عن أمر خارج نطاق عقدها مع المدعى عليها.

- أن إشعار موكلتي بخصوص الوضع محل التصحيح مرفق أصلًا ضمن مذكراتنا السابقة، وقد تم تقديمه للخبير أيضًا .

وبناءً على ما سبق،يتبيّن أن مجمل ما أورده وكيل المدعى عليها لا يعدو أن يكون أقوالًا مرسلة، خالية من الدليل المعتبر، مما يُوجب الالتفات عنها، والتمسك بطلبات موكلتي الثابتة في أصل الدعوى، والتأكيد على أحقيتها في التعويض المستحق نظامًا، فضلًا عما فصّلته مذكراتنا السابقة من طلبات وأسانيد.