التاريخ : 23/07/1445هــ

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية السادسة بالمحكمة التجارية بجده		سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

الموضوع / مذكرة رد في القضية أمام فضيلتكم بالرقم (4471195931).

بالاشارة للموضوع أعلاه، وبخصوص ما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه والمتضمنة لكثير من الادعاءات المغلوطة والمكررة من طرفها، وعليه فإننا نتقدم لفضيلتكم (حفظكم الله) بمذكرة موجزة للرد على مزاعم المدعى عليها، كما نستجيب لطلب فضيلتكم بالإجابة على ما أورده المدعى عليه من أسئلة:-

أولا بخصوص خطاب المدعى عليه باعتماد التصاميم بتاريخ 04/01/2022م، فإننا نستند إليه لإثبات أمرين:

الأمر الأول: أن المدعى عليها اعتمدت كافة التصاميم من خلال مدير تطوير الأعمال م/ بريك الصحفي بتاريخ 04/01/2023م، وهنا نجد المدعى عليها تارة تدعي بأن موكلتي لم تسلمها أية تصاميم وتارة أخرى تدعي بأن اعتمادها للتصاميم كان بشرط موافقة المستودعات والوقود، وعليه فإننا نؤكد لفضيلتكم (حفظكم الله) أن كافة التصاميم تم اعتمادها ونرفق ما يثبت ذلك (مرفق 1).

الأمر الثاني:- اثبات عدم التأخير من طرفنا، وأن التأخير الحاصل نتيجة عدم اعتماد المدعى عليها للتصاميم في حينه، مما نتج عنه تأخير راجع للمدعى عليها وليس لنا أي دخل فيه.

ثانيًا بخصوص ما ورد بالفقرة ثانيًا من مذكرة المدعى عليها، وما تضمنته من أننا فقط قمنا بتعديلات بسيطه لا تذكر على عدد (8) نماذج (فذلك غير صحيح تمامًا)، والصحيح نوضحه فيما يلي:-

- المدعى عليها تعاقدت معنا على تنفيذ عدد (8) نماذج أساسية لكل من التصاميم المعمارية والكهربائية والميكانيكا بالاضافة لأعمال الدفاع المدني وتم اعتمادهم جميعًا من المدعى عليها، وأقرت بهم وليس هناك أي خلاف بشأنهم إلا أن المدعى عليها لم تسدد مستحقاتنا عن هذه الأعمال.

- وأما بخصوص الأعمال الإضافية فإننا نؤكد لفضيلتكم أننا قمنا بتصميم (16) نموذج إضافي جميعهم تصاميم معمارية.

ولإثبات قيامنا بالأعمال الإضافية نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل للمدعى عليها بتاريخ 15/02/2022م ومضمونه أننا نخطرهم بأن شركة جدة للتنمية والتطوير (المسئولة عن المشروع) طلبت مخططات إضافية وهي خارجة عن نطاق تعاقدنا مع المدعى عليها – ونؤكد لفضيلتكم أنه قد وردنا خطاب المدعى عليها بتاريخ 23/02/2022م ثابت به طلبها لنا بتغطية كافة متطلبات وملاحظات شركة جدة مما تطلب منا عمل (16) نموذج اضافيين غير متفق عليهم (مرفق 2)، الأمر الذي يؤكد وبيقين تام علم المدعى عليها بالأعمال الاضافية إلا أنها في دعوانا تحاول جاهدةً أكل أموال موكلتي بالباطل ودون وجه حق.

ثالثًا: وبخصوص ما ورد بالفقرة رابعًا من مذكرة المدعى عليها ونصه أننا (لم نسلم جدول الكميات والأسعار .. وهذا يؤكد صحة دفعهم) فذلك غير صحيح تمامًا وفيه اجتزاء لما أوردناه في مذكرتنا السابقة ونقدم لفضيلتكم نص ما ورد دفعنا به لنوضح إلى أي مدى وصلت المدعى عليها من سوء نية في محاولة منها لأكل حقوقنا بالباطل:

رابعًا استجابة لطلب فضيلتكم (حفظكم الله) فإننا نجيب عن ما اورده المدعى عليه من أسئلة فيما يلي:

- س1 ما هي الأعمال المنجزة وفق العقد؟ وما هي البينة على تسليمها لشركة السابقون؟

ج: تم تنفيذ من قبلنا (8) نماذج أساسية لكل من التصاميم المعمارية والكهربائية والميكانيكا بالاضافة لأعمال الدفاع المدني، بالإضافة لعدد (16) نموذج إضافيين وتم اعتمادهم جميعًا من المدعى عليها ( ونرفق ما يؤكد على صحة جوابنا مرفق 3)

- س2: هل تم تقديم طلب استخراج رخصة البلدية كما نص العقد؟

ج:

- تقدمنا بطلب إلى المدعى عليها بتاريخ 05/03/2023م لتزويدنا بالمستندات اللازمة لرفع المعاملة كاملة على النظام الالكتروني الخاص بأمانة محافظة جدة حسب النظام والاشتراطات الخاصة بالامانة، ونؤكد أن توفير المستندات بحسب العقد هو على عاتق المدعى عليها، ولم نجد أي تجاوب نهائيًا من المدعى عليها.

- من متطلبات التقديم على الرخصة أن يقدم المدعى عليه عقد حشرات وكروكي تنظيمي حديث، بالاضافة لعمل تصحيح وضع للمباني الموجودة فعلًا على أرض الواقع (ونؤكد لفضيلتكم أن ذلك خارج عن نطاق تعاقدنا) – إلا أن المدعى عليها لم تقم بذلك.

لا يخفى على علم فضيلتكم (حفظكم الله) أن التقديم على أي معاملة حكومية يتطلب أوراق، وهذه الاوراق لن تصلنا إلا من طرف المالك (المدعى عليه)، ويتضح مما سبق أن المدعى عليه حجب عنا الأوراق اللازمة للتقديم على الرخصة، ونتساؤل كيف يمكن لنا أن نقدم طلب استخراج ترخيص والمالك لم يمدنا بالأوراق اللازمة؟

- س3: ما هي الأعمال الاضافية؟

ج: قمنا بعدد (16) نموذج إضافي جميعهم تصاميم معمارية، ولإثبات قيامنا بالأعمال الإضافية نرفق لفضيلتكم ما يؤكد علم ومعرفة المدعى عليها بالأعمال).

- س4: من هو الشخص المفوض لدى المدعة عليها الذي أمر بهذه الأعمال؟

ج: م بريك الصحفي مدير تطوير الاعمال والاستثمار.

وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم لموكلتي بـــ:-

- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (171.600 ريال) – مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة ريال قيمة الأعمال المنفذه من العقد.

- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (184.800 ريال) – مائة واربعة وثمانون ألف وثمانمائة ريال قيمة الأعمال الإضافية المطلوبه من المدعى عليها.

- إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي اتعاب محاماة بمبلغ (50.000 ريال – خمسون الف ريال)

سدد الله على طريق الحق والعدل خطاكم،،،، والله ولي التوفيق ،،،،،

المحامي،،،،،

حسين العبد