صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية التاسعة بالمحكمة العامة بجده					سلمه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بدايةً، فإننا نتمسك بكافة ما ثَبُتَ في ضبط الجلسة رقم (7) بالإضافة لما قدمناه من مرفقات المقدمه بالطلب رقم (4611017905) وتاريخ 29/05/1446هـ، وبخصوص ما ذُكر في رد وكيل المدعى عليها، فإننا نؤكد على النقاط التالية:

- المدعى عليها تتناقض في مواقفها منذ باكورة الدعوى، حيث ارتكزت في جوابها الأول على دفع مفاده عدم إنجاز العمل خلال الثلاثين (30) يومًا - وقد قمنا بدحض هذا الدفع في ردنا السابق، حيث قدمنا ما يثبت تأخر المدعى عليها في إصدار التفويضات اللازمة، إضافة إلى تأثير فترة حظر كورونا، فضلاً عن عدد من المخالفات الموجوده بالموقع والتي استلزمت منا إجراء تصحيح وضعها.

- وبعدما قدمنا ردًا وافيًا على ما ذكرته المدعى عليها من دفاع ودفوع - نجد أنها بدلًا من تنفيذ ما استمهلت من أجله بالرد على مذكرتنا – تلجأ إلى دفع جديد مفاده أن محاضر الفرز غير معتمدة من الهيئة العامة للعقارات - ومنعًا للتكرار نُحيل إلى ما ورد في جوابنا السابق في الفقرتين الثانية والثالثة، مع التأكيد على أن المدعية نفذت كامل الأعمال المطلوبة وتلى ذلك رفع المعاملة إلى وزارة الإسكان تحت طلب رقم (515325)، حيث تم تحديد موعد من الوزارة للمعاينة وفقًا لمحاضر الفرز المرفوعة. وقد تم إبلاغنا بضرورة تصحيح الوضع وسداد الغرامات بسبب مخالفة المدعى عليها لتجاوز مساحات البناء المقررة في المخططات المعتمدة من الأمانة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التصحيح دون مبرر نظامي أو سبب معلوم لدينا.

- نؤكد لفضيلتكم (سلمكم الله) أنه رغم تقديم المدعية الأدله والحقائق التي تؤكد أحقيتها في المطالبة، نجد أن المدعى عليها لا تُعير أي اهتمام لما تم تقديمه، وتظل بمعزل تام عن وقائع الدعوى ولم تكلف حتى نفسها عناء الرد على ما قدمناه وآثرت البقاء بعيدًا -  مما يُعد ذلك إقرارًا ضمنيًا من جانبها بصحة ما قدمناه في الجلسة السابقة، ويشكل في الوقت نفسه نكولًا عن تقديم دفاع حقيقي و واقعي.

وعليه نلتمس من فضيلتكم سلمكم الله إلزام المدعى عليها بـــ:

أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 845,760 ريال قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة لمبلغاً قدره 211,440 ريال قيمة بقية العقد كتعويض عن الفسخ الغير مشروع للعقد، وحفظ حق موكلتي في اتعاب ومصاريف المحاماة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

ممثل المدعية/ عبدالوالي بن أحمد اليحيى،،